## Slide 1: CountDeck (Record、Calculate、Diary...etc.)
以Flutter編寫工具類app，可進行計算、統計、圖表展示或當小日記
參與人員：吳沛澄
專案時長：14天

## Slide 2: 規劃
預期應用技術與套件
使用者流程(故事與功能)
產品設計(參照市面產品、預期賣點、競品分析)
流程規劃
功能設計需求
UI/UX設計(設計理念、Wireframe)
程式原型(原型、系統設計、資料庫關連、類別圖)
探討與修正
測試計劃
持續整合與發布
時程與甘特圖

## Slide 3: 預期應用技術與套件
基本常見Widget
各種ListView(List、GridView、ListWheelScrollView)
自適性(套件應用：flutter_screenutil)
質感設計(間距、圓角、色彩變化)
資料暫存(套件應用：shared_preferences)
資料上傳Google(套件應用：googleapis、googleapis_auth、path、file_picker、flutter_secure_storage)
圖表顯示(套件應用：fl_chart)
截圖存檔或分享(RepainBoundary / 套件應用：permission_handler、image_gallery_saver)
App內購買及訂閱(套件應用：in_app_purchase)

## Slide 4: 使用者流程(故事與功能)
使用者故事
小明的工作或生活上，常需要統計及清點人數、物品，這時有個計數器的app就會相當的方便，他會期望能快速新增容易辨識出不同的計數器，並將他們分類，如果能將結果自動產生圖表就更好了，如果能將資料匯出也行，至少不用手動輸入電腦。
小華是個對生活精打細算的美食部落客，以往他都是使用計帳app來記錄收支，但他想記錄的遠不只這些，他開始使用計數app來記錄各類餐飲、有去過的地方及次數，如果可以的話，他會希望能更自由的分類、更多的記錄，包含花費、食記，最好可以生成圖表、簡單的數值分析記錄，讓他可以在一個app上就掌握自己的生活。

## Slide 5: 使用者流程(故事與功能)
使用者需求
1.快速產生計數器
2.基本計數器功能(增加、減少、重置)
3.內容有分類
4.能有統計圖表(圓餅、直條)
5.能輸出資料=>若上傳雲端，可同時有跨平台、備份、輸出的功效
6.記錄隨筆(圖、文)
7.數值分析表(折線、多比較圖)
8.多重記錄值(？)

## Slide 6: 產品設計
市售產品
Android下載量最高：Counter Ux
iOS下載量最高：Tally
目前身邊的人常用： Smart Counter With Widget、CounTik

## Slide 7: 產品設計
競品分析(Android)
CounTik ：
優點：畫面簡單大方、分類可放照片、設定皆為使用者友善設定、功能切換與計數器本體分開使小畫面也很好看而且不易按錯、可用label進行兩次分類、可移動自定議排列順序、可生成簡易圖表、課金要素少、圖片分享、打包及全複製功能
缺點：新增流程較慢、不能自由新增分類或計數器、一次只能刪一個、

## Slide 8: 產品設計
競品分析(iOS)
Tally ：
優點：畫面簡單大方、強大的時間及行程功能、目標達成特效、可加入筆記、多直條圖及週期分析圖表、有不同版面可調、可產生小工具在桌面(Widget化) 、記錄每個動作
缺點：很多意義不明的功能沒說明、一些小bug、課金要求較高

## Slide 9: 產品設計
預期賣點
最快產生計數器
自動亂數產生顏色
自由的分類與計數器組合
好看的自定外觀設計(需訂閱開啟)
可一次刪除多個
可自定排序
生成簡易圖表、分析圖表
可加入圖文記錄，當小日記

## Slide 10: 功能設計需求
功能設計
跨平台(Android、iOS、Web)
資料庫CRUD
計數功能
分頁分類
非關連式資料
選色器
網格狀排列、List排列
圖表類、富文本套件引用
檔案讀寫及權限
加入廣告

## Slide 11: 測試計劃
單元測試、功能性測試
人員：工程師
時間：commit前
標準：UI正常、設計功能正常，之前完成的部分也都正常
CICD自動測試
時間：push到github後至包版輸出前
標準：測試all pass
內部測試
於Play Console建立內部測試群組
版本上傳至內部測試
實際下載觀察使用情況、流程、Bug記錄

## Slide 12: 探討與修正
因使用流程不順，棄用原設計主畫面，直接進入分類頁面
關閉顯示功能已足以讓使用者自行截圖，去除截圖功能設計
分類內含分類的設計，在使用關連資料時，結構過度複雜，改用非關連式設計
將插頁廣告放於使用者切換至圖表頁面時
加入底部導列，放入其他需換頁功能
計數器產生時，自動代入隨機顏色
主打自由度(發現市售最大差異點)，更改專案及程式名
引入富文本導致專案Crash，一度暫緩開發
多次修正CICD設定
暫緩上傳Google雲端功能，先行確保檔案匯出的開發順利
要求加入多國語系

## Slide 13: 持續整合與發布
使用 Codemagic平台實作 CI/CD

## Slide 14: 時程與甘特圖

## Slide 15: 成果展示
Publish On Google Play

## Slide 18: The End